**Pokrok:**

V uplynulém měsíci jsem dokončil několik důležitých kroků v rámci mého projektu:

1. **Výběr součástek a vývojové platformy (ESP32)** - Byla vybrána platforma ESP32, která bude použita pro sběr dat.
2. **Navrhnutí a objednání PCB** - PCB bylo úspěšně navrženo a odesláno k výrobě.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, software, Multimediální software

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku text, snímek obrazovky, software, Multimediální software

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku text, elektronika, Elektronické inženýrství, Obdélník

Popis byl vytvořen automaticky

1. **Objednání součástek** - Součástky byly objednány a nyní čekám na jejich doručení.

**Plány do budoucna:**

1. **Osazení PCB a oživení (30.1)** - Jakmile dorazí součástky, plánuji osazení a testování .
2. **Naprogramování PCB (27.2)** - Po úspěšném oživení se zaměřím na programování.
3. **Sběr dat do databáze (27.2)** - Následně budu implementovat sběr dat do databáze.
4. **Zpracování dokumentace (24.3)** - Konečně se budu věnovat sepsání dokumentace.