Pokrok:

V uplynulém měsíci jsem dokončil několik důležitých kroků v rámci mého projektu:

- Výběr součástek a vývojové platformy (ESP32) - Byla vybrána platforma ESP32, která bude použita pro sběr dat.

- Navrhnutí a objednání PCB - PCB bylo úspěšně navrženo a odesláno k výrobě.

- Objednání součástek - Součástky byly objednány a nyní čekám na jejich doručení.

Plány do budoucna:

- Osazení PCB a oživení (30.1) - Jakmile dorazí součástky, plánuji osazení a testování .

- Naprogramování PCB (27.2) - Po úspěšném oživení se zaměřím na programování.

- Sběr dat do databáze (27.2) - Následně budu implementovat sběr dat do databáze.

- Zpracování dokumentace (24.3) - Konečně se budu věnovat sepsání dokumentace.